Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

(a) Kỹ thuật chọn và lý do:

- Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue.

- Lý do: Vì buổi họp chỉ có 45 phút, vấn đề trong Sprint đã rất rõ ràng qua nhật ký và nhóm muốn tập trung đưa ra ngay các hành động cải tiến thiết thực mà không mất thời gian phân tích quá nhiều chiều.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc dồn việc kiểm thử xuống cuối Sprint để tránh phát hiện lỗi quá muộn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: Dừng cách làm thông báo lỗi dồn dập vào cuối chu kỳ. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho ai: Chuyển cho Product Owner (Thảo) để đưa vào Product Backlog cải tiến bộ lọc giá trong Sprint tới. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung ngay tiêu chí kiểm thử trên thiết bị di động vào Definition of Done. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Nhóm thực hiện phát triển xong toàn bộ tính năng rồi mới chuyển sang khâu kiểm thử (Testing) thay vì kiểm thử cuốn chiếu (testing song song với lập trình), dẫn đến ùn ứ công việc vào cuối Sprint. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng kiểm thử cuốn chiếu: Lập trình viên viết unit test và kiểm thử ngay từng phần nhỏ sau khi hoàn thành code giao diện/tính năng, không đợi hoàn thành toàn bộ. | Scrum Master (Duy) & Toàn bộ Developers | Buổi Sprint Retrospective tiếp theo | Task kiểm thử được cập nhật trạng thái liên tục từ những ngày đầu Sprint trên bảng Scrum. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do:

Hoạt động loại: H4 ("Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo").

Lý do: Vi phạm nguyên tắc tự quản, giải pháp cải tiến phải do toàn bộ nhóm cùng thảo luận và thống nhất.

Lời mở đầu: "Chào mọi người, cảm ơn anh chị em đã tham gia. Mục tiêu hôm nay là nhìn lại Sprint vừa qua để tìm điểm tốt phát huy và điểm chưa tốt để cải tiến, tuyệt đối không đổ lỗi cá nhân. Trước tiên, chúng ta hãy điểm lại các hành động cải tiến từ buổi Retrospective trước xem đã thực hiện được đến đâu nhé."